# Kế hoạch dự án thực tập

Kiểm chứng chất lượng phần mềm khi phần lớn mã nguồn do AI sinh ra

# 1. Thông tin chung

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Quy trình kiểm chứng phần mềm cho mã nguồn do AI sinh ra |
| Người thực hiện | (điền tên — sinh viên năm 3, ngành Quản lý thông tin) |
| Đơn vị thực tập | (điền tên công ty) |
| Người hướng dẫn | (điền tên quản lý trực tiếp) |
| Thời gian | (điền) — dự kiến 4 tuần |
| Người nhận báo cáo | Hiệu trưởng / Ban chủ nhiệm khoa |

# 2. Bối cảnh và vấn đề

Tại đơn vị thực tập, phần lớn mã nguồn hiện được sinh ra bằng công cụ AI. Cách nghiệm thu phổ biến là chạy thử rồi quan sát kết quả bằng mắt: nếu giao diện hiển thị đúng và thao tác không báo lỗi thì xem như đạt.

Cách này kiểm chứng được phần bề mặt, nhưng bỏ lọt một lớp vấn đề mà quan sát trực tiếp không bao giờ nhìn thấy:

- Khoá API, mật khẩu nằm cứng trong mã nguồn — giao diện vẫn chạy hoàn hảo.

- Thiếu kiểm tra phân quyền — chỉ lộ ra khi có người thử sửa tham số trên URL.

- Số liệu hiển thị sai nhưng trông hợp lý, do thiếu một điều kiện lọc.

- Các trạng thái không ai thao tác tới: mạng chậm, danh sách rỗng, gửi trùng, phiên hết hạn.

- Hệ thống chạy tốt với dữ liệu mẫu nhưng tắc nghẽn với dữ liệu thật.

Vấn đề cốt lõi không còn là "viết mã nguồn" mà là: khi không còn ai đọc hết mã nguồn nữa thì nghiệm thu phần mềm bằng cách nào? Đây là bài toán về quy trình và kiểm soát chất lượng, thuộc đúng phạm vi ngành Quản lý thông tin.

# 3. Mục tiêu

## Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và kiểm nghiệm một quy trình nghiệm thu ba tầng, áp dụng được cho phần mềm có tỷ lệ mã nguồn do AI sinh ra cao.

## Mục tiêu cụ thể

- Đo được khoảng cách giữa "kiểm tra bằng mắt thấy đạt" và "thật sự đạt".

- Phân loại được: loại lỗi nào công cụ tự động bắt được, loại nào bắt buộc cần con người.

- Xác định ranh giới áp dụng — trường hợp nào cần quy trình đầy đủ, trường hợp nào kiểm tra bằng mắt là đủ.

- Đề xuất quy trình rút gọn để thực tập sinh khoá sau áp dụng được ngay.

# 4. Phạm vi

## Trong phạm vi

- Các tính năng do chính người thực hiện xây dựng trong thời gian thực tập, bằng công cụ AI.

- Ba tầng kiểm tra: quét tự động, kiểm thử hành vi có hệ thống, rà soát giới hạn phạm vi bằng AI.

- Số liệu thu thập theo thời gian thực trong suốt quá trình làm.

## Ngoài phạm vi

- Mã nguồn cũ của công ty và các dự án khác.

- Đánh giá năng lực của bất kỳ mô hình AI cụ thể nào.

- Xây dựng công cụ thương mại hoá.

Ghi chú quan trọng: đây là dự án mới, chưa có dữ liệu lịch sử. Vì vậy nghiên cứu được thiết kế theo hướng tiến cứu — dữ liệu được ghi nhận ngay trong quá trình thực hiện, không phân tích ngược từ dữ liệu có sẵn.

# 5. Phương pháp thực hiện

## 5.1. Nhật ký phát triển

Mỗi tính năng hoàn thành được ghi một dòng vào bảng theo dõi. Đây là nguồn dữ liệu duy nhất của nghiên cứu và không thể khôi phục nếu bỏ sót, nên phải ghi từ tính năng đầu tiên.

| Cột dữ liệu | Nội dung ghi nhận |
| --- | --- |
| Tính năng | Tên ngắn gọn |
| Yêu cầu | Mô tả gốc, 1–2 câu |
| Số vòng prompt | Số lần phải sửa yêu cầu mới chạy được |
| Thời gian | Từ lúc bắt đầu đến khi chạy được |
| Kiểm tra bằng mắt | Đạt / Không đạt — bắt buộc ghi TRƯỚC khi chạy quét |
| Quét tự động phát hiện | Liệt kê vấn đề tìm được |
| AI rà soát phát hiện | Liệt kê vấn đề tìm được |
| Lỗi phát hiện về sau | Sau 1 tuần vận hành thật, hỏng ở đâu |

Cột "Kiểm tra bằng mắt" phải điền trước khi chạy quét. Nếu điền sau, toàn bộ cột đối chứng mất giá trị và không dựng được bảng kết quả quan trọng nhất.

## 5.2. Ba tầng kiểm tra

Tầng 1 — Quét tự động. Rà rò rỉ khoá bí mật, thư viện có lỗ hổng đã công bố, lỗi bảo mật theo mẫu. Cài đặt một lần, chạy tự động. Chi phí thấp nhất, phát hiện loại lỗi tốn kém nhất.

Tầng 2 — Kiểm thử hành vi có hệ thống. Dùng AI đọc mô tả yêu cầu để sinh danh sách tình huống cần thử, bao gồm các trạng thái thường bị bỏ qua. Người vẫn thao tác kiểm tra, nhưng theo danh sách thay vì thao tác ngẫu hứng.

Tầng 3 — AI rà soát giới hạn phạm vi. Chỉ đặt những câu hỏi mà quan sát trực tiếp không trả lời được, ví dụ: chỗ nào xử lý dữ liệu người dùng mà thiếu kiểm tra quyền, có khoá bí mật nào bị lộ không. Không hỏi những câu chung chung về chất lượng mã nguồn.

## 5.3. Biện pháp bảo đảm tính khách quan

- Dùng mô hình rà soát khác với mô hình đã sinh ra mã nguồn, để tránh điểm mù trùng nhau.

- Khi rà soát, cung cấp tài liệu yêu cầu chứ không cung cấp prompt gốc — tránh việc mô hình chỉ xác nhận lại chính nó.

- Lấy thời gian làm trọng tài: lỗi lộ ra sau một tuần vận hành là bằng chứng khách quan.

- Đối chiếu chéo hai mô hình; chỗ nào hai bên mâu thuẫn là chỗ cần xem kỹ.

- Một buổi làm việc 30 phút với kỹ sư nhiều kinh nghiệm ở giai đoạn cuối để thẩm định bảng tổng hợp.

# 6. Kế hoạch theo tuần

| Tuần | Công việc chính | Kết quả cần có |
| --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | Xác nhận phạm vi dữ liệu được công bố; lập bảng nhật ký; chọn mô hình rà soát; cài bộ quét tự động; viết checklist 8–12 tiêu chí | Bảng nhật ký sẵn sàng; checklist đã chốt |
| Tuần 1–2 | Xây dựng tính năng; ghi nhật ký ngay sau mỗi tính năng; chạy quét tầng 1 và tầng 2 | Khoảng 10 dòng dữ liệu đầu tiên |
| Tuần 3 | Tiếp tục xây dựng và ghi nhận; chạy rà soát tầng 3; theo dõi lỗi phát sinh của các tính năng tuần 1 | Đủ 15–25 dòng dữ liệu |
| Tuần 4 | Tổng hợp số liệu; lập bốn bảng kết quả; buổi thẩm định với kỹ sư; viết báo cáo và đóng gói | Báo cáo hoàn chỉnh và bản trình bày |

Nguyên tắc điều chỉnh: nếu tiến độ chậm, cắt số lượng tính năng khảo sát chứ không cắt bước ghi nhật ký hoặc bước thẩm định.

# 7. Sản phẩm bàn giao

- Báo cáo PDF 8–12 trang, đọc độc lập được, không phụ thuộc vào tài liệu đính kèm.

- Một trang riêng trình bày giá trị đối với nhà trường.

- Bảng dữ liệu nhật ký đã ẩn danh hoá.

- Trang web kết quả một trang, hoặc video trình bày 5 phút nếu dữ liệu chưa ẩn danh hoàn toàn.

- Quy trình rút gọn dạng checklist, bàn giao lại cho công ty sử dụng.

# 8. Kết quả và chỉ số đo lường

Bốn bảng kết quả dự kiến:

- Bảng đối chiếu: số tính năng được đánh giá "đạt" bằng mắt nhưng vẫn phát hiện vấn đề khi quét.

- Bảng phân loại: loại lỗi nào công cụ tự động bắt được, loại nào chỉ con người phát hiện được.

- Bảng độ tin cậy: tỷ lệ phát hiện đúng và tỷ lệ báo động giả của tầng rà soát bằng AI.

- Bảng ranh giới áp dụng: ba câu hỏi quyết định mức kiểm soát cần thiết — có chạm dữ liệu thật của người dùng không, có công khai ra internet không, có tiếp tục vận hành quá sáu tháng không.

Lưu ý về cách trình bày: với cỡ mẫu 15–25 tính năng, kết quả được trình bày dưới dạng nghiên cứu trường hợp có số liệu, không trình bày dưới dạng thống kê suy luận. Ví dụ diễn đạt đúng: "trong 18 tính năng, quét tự động phát hiện 11 vấn đề mà kiểm tra bằng mắt bỏ sót, trong đó 3 vấn đề liên quan đến bảo mật".

# 9. Điều kiện cần và rủi ro

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp |
| --- | --- | --- |
| Chưa được duyệt phạm vi dữ liệu công bố | Không thể nộp kết quả ra ngoài | Xin xác nhận bằng văn bản trước khi bắt đầu |
| Quên ghi nhật ký những tuần đầu | Mất dữ liệu không khôi phục được | Ghi ngay sau mỗi tính năng, đặt nhắc hằng ngày |
| Số tính năng hoàn thành ít hơn dự kiến | Cỡ mẫu nhỏ | Chuyển hẳn sang hình thức nghiên cứu trường hợp, tăng chiều sâu từng ca |
| Không mời được kỹ sư thẩm định | Thiếu xác nhận độc lập | Dùng đối chiếu chéo hai mô hình và theo dõi lỗi theo thời gian thay thế |
| Dữ liệu còn thông tin nội bộ | Không công bố được | Ẩn danh hoá, hoặc trình bày bằng video thay cho đăng tải công khai |

# 10. Giá trị đối với nhà trường

Tốc độ sinh ra phần mềm bằng công cụ AI hiện đã vượt xa tốc độ con người đọc và kiểm tra. Khoảng trống đó tạo ra một nhu cầu nhân lực mới: người biết thiết kế quy trình nghiệm thu cho phần mềm mà không ai còn đọc hết mã nguồn.

Năng lực này không thuộc về lập trình thuần tuý mà thuộc về quản lý thông tin — thiết kế quy trình, kiểm soát chất lượng, đánh giá rủi ro. Sinh viên ngành Quản lý thông tin thực tập tại đơn vị này được rèn đúng năng lực đó trong môi trường thật.

Điểm cần nhấn mạnh: sinh viên ở đây không học cách viết prompt, mà học kỹ năng thẩm định và kiểm chứng — biết công cụ AI sai ở đâu và thiết kế được quy trình bắt được cái sai đó. Đây là năng lực khan hiếm và khó thay thế.

Sản phẩm cuối cùng của dự án là một quy trình rút gọn dạng checklist, có thể bàn giao để các khoá thực tập sinh sau áp dụng ngay từ tuần đầu tiên.

# Phụ lục A — Bản giao việc cho AI agent

Phần này được viết để đưa trực tiếp cho công cụ AI thực hiện. Mỗi việc có đầu vào, đầu ra và tiêu chí hoàn thành rõ ràng.

## A.1. Quy tắc bắt buộc

Các quy tắc dưới đây áp dụng cho mọi việc trong phụ lục này, không có ngoại lệ:

- KHÔNG đưa mã nguồn thật, tên khách hàng, tên module nội bộ hay bất kỳ thông tin định danh nào vào đầu ra.

- KHÔNG tự tạo dữ liệu mẫu, số liệu minh hoạ hay kết quả giả định trong bảng nhật ký và bảng kết quả. Ô chưa có dữ liệu thì để trống.

- KHÔNG tự điền cột "Kiểm tra bằng mắt" — cột này chỉ do con người điền, và phải điền trước khi chạy quét.

- KHÔNG tự kết luận một phát hiện là đúng hay sai. Việc phân loại thuộc về con người.

- Khi thiếu thông tin để thực hiện, DỪNG và đặt câu hỏi, không suy đoán rồi làm tiếp.

- Mỗi việc xuất ra đúng một tệp, đặt đúng tên đã nêu ở cột Đầu ra.

## A.2. Danh sách việc

| Mã | Việc cần làm | Đầu ra | Hoàn thành khi |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | Dựng bảng nhật ký phát triển theo đúng 8 cột ở mục 5.1 | nhat-ky.csv | Mở được bằng Google Sheets, tên cột khớp từng chữ, không có hàng dữ liệu mẫu |
| T2 | Soạn checklist 8–12 tiêu chí rà soát, mỗi tiêu chí là một câu hỏi trả lời được bằng có/không | checklist.md | Mỗi tiêu chí nêu rõ dấu hiệu nhận biết; không có tiêu chí chung chung về chất lượng mã nguồn |
| T3 | Lập hướng dẫn cài bộ quét tự động: rò rỉ khoá bí mật, thư viện có lỗ hổng, lỗi bảo mật theo mẫu | quet-tu-dong.md | Có lệnh chạy cụ thể cho từng công cụ và cách đọc kết quả |
| T4 | Sinh danh sách tình huống kiểm thử từ mô tả yêu cầu của một tính năng | test-case-<tên tính năng>.md | Có đủ nhóm: luồng chính, dữ liệu rỗng, dữ liệu sai, mạng chậm, thao tác trùng, phiên hết hạn |
| T5 | Rà soát một tính năng theo checklist T2, chỉ dựa trên tài liệu yêu cầu | ra-soat-<tên tính năng>.md | Mỗi phát hiện ghi: tiêu chí nào, vị trí, mức nghiêm trọng; không tự kết luận đúng sai |
| T6 | Tổng hợp dữ liệu từ nhat-ky.csv thành bốn bảng kết quả ở mục 8 | ket-qua.md | Chỉ dùng số liệu có thật trong tệp; ô thiếu dữ liệu ghi rõ là thiếu |
| T7 | Dựng trang kết quả một trang, tĩnh, nhúng sẵn dữ liệu | index.html | Một tệp duy nhất, mở offline được, không gọi mạng ra ngoài |
| T8 | Soạn khung báo cáo 8–12 trang theo bố cục của kế hoạch này | bao-cao-khung.md | Có đủ đề mục và ghi chú nội dung cần điền; không tự viết nội dung kết quả |

Thứ tự thực hiện: T1, T2, T3 làm trước khi bắt đầu viết tính năng đầu tiên. T4 và T5 lặp lại cho từng tính năng. T6, T7, T8 chỉ chạy khi bảng nhật ký đã đủ dữ liệu.

## A.3. Mẫu câu lệnh giao việc

Khi giao một việc cho AI agent, dùng cấu trúc sau:

Bối cảnh: dán mục 2 và mục 5 của kế hoạch này.

Việc cần làm: dán nguyên một dòng trong bảng A.2.

Quy tắc: dán toàn bộ mục A.1.

Yêu cầu cuối: "Nếu thiếu thông tin để làm, hãy liệt kê câu hỏi thay vì tự suy đoán."